Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Albert Peña |
| --- | --- |
| Rut | 26.823.483-7 |
| Carrera | Ing. En Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma web full-stack de gestión financiera y control operativo para repartidores de última milla |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (aplicaciones web full-stack). Gestión y modelamiento de bases de datos. Gestión y aseguramiento de calidad de proyectos de software. |
| Competencias | C1. Analizar y especificar los requerimientos funcionales y reglas de negocio de una solución de software. C2. Diseñar y construir soluciones de software (API REST, base de datos relacional e interfaz web) siguiendo buenas prácticas de arquitectura y separación de responsabilidades. C3. Verificar, documentar, desplegar y gestionar un proyecto de software aplicando metodologías de desarrollo, control de versiones y pruebas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema. Los repartidores de última milla suelen trabajar por pago por paquete entregado y por retiro, con IVA de 19% y gastos propios (principalmente combustible, a veces con descuentos por convenio). Habitualmente llevan estos registros en cuadernos, planillas sueltas o mensajes, lo que provoca errores de cálculo, falta de claridad sobre cuánto se gana realmente (ingreso bruto, IVA y gastos) y poca trazabilidad de la operación diaria. A su vez, quien administra la operación no dispone de una visión consolidada para controlar entregas, pagos y gastos. Por qué se escogió el tema. El tema permite aplicar de forma integral el desarrollo de software (modelamiento de datos, API, interfaz y despliegue) sobre un problema concreto donde la precisión de los cálculos financieros es crítica, algo muy demandado en el campo laboral de la informática (sistemas de gestión, ERP y herramientas de control operativo). Contexto y afectados. La situación se ubica en Chile, en la operación logística urbana de reparto de última milla, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico. Afecta a repartidores (operarios en terreno, que necesitan una herramienta simple de usar en el teléfono) y a administradores o encargados de flota (que necesitan control y reportes). Aporte de valor. La plataforma entregaría cálculos automáticos y consistentes de ingresos, IVA, gastos y balance neto, reduciendo errores manuales, ahorrando tiempo de registro y entregando información para decidir. El aporte es simulado, validado con datos de ejemplo y con el criterio de usuarios del rubro. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Desarrollar una plataforma web que permita registrar y controlar ingresos y gastos de repartidores de última milla y obtener automáticamente el balance neto de su operación. En qué consiste. Una aplicación web full-stack (monorepo con carpetas independientes de backend y frontend). El backend (Node.js, Express, PostgreSQL y Prisma ORM) expone una API REST que aplica las reglas de negocio; el frontend (React con Vite) ofrece formularios, listados y un dashboard con gráficos. Reglas centrales: en paquetes, el monto líquido es entregas exitosas por valor del paquete (los fallidos no se pagan); en retiros, cantidad de retiros por valor del retiro; el IVA es 19% del líquido y el bruto es líquido más IVA; en combustible, el monto final es el monto sin descuento menos el descuento aplicado, con mínimo cero; y el balance neto es el total de ingresos brutos menos el total de gastos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las competencias seleccionadas: C1 para levantar y formalizar las reglas de negocio financieras (cálculo de ingresos, IVA, descuentos y balance); C2 para diseñar el modelo de datos, implementar la API y construir la interfaz web con una arquitectura ordenada (controladores, servicios, hooks y context); y C3 para probar la exactitud de los cálculos, versionar el código, documentar y desplegar la solución. Estas competencias son necesarias porque el problema exige tanto comprender el negocio como construir y validar una solución confiable de punta a punta, que es el perfil de un profesional que desarrolla soluciones de software. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional está en el desarrollo de software full-stack y en aplicaciones orientadas a la gestión de negocio, donde el software resuelve problemas reales de operación. El proyecto refleja ese interés al abarcar base de datos, backend, frontend, experiencia de usuario y despliegue. Además, me permite construir un producto demostrable para mi portafolio y profundizar en tecnologías muy usadas en la industria (Node.js, PostgreSQL, Prisma, React), fortaleciendo mi empleabilidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y horas. El semestre tiene 18 semanas. El alcance se prioriza por módulos (ingresos, gastos, balance y dashboard) para asegurar un producto mínimo funcional temprano. Materiales. Notebook, Node.js, PostgreSQL, Prisma, React/Vite, Recharts, Axios, Git/GitHub y editor de código; todas herramientas gratuitas o de código abierto. Para el despliegue se usarían servicios con plan gratuito. Factores facilitadores. Dominio previo del stack, reglas de negocio ya definidas y un avance inicial del repositorio; acompañamiento del docente guía. Factores dificultadores y solución. (1) Configuración de Prisma 7 con driver adapter: se documenta y estandariza en prisma.config.ts. (2) Conflictos de librerías de íconos con Vite: se usan íconos SVG inline. (3) Desfase de fechas por zona horaria de Chile: se fijan las fechas a mediodía UTC. (4) Poco tiempo por carga académica: planificación semanal y priorización del producto mínimo. (5) Acceso limitado a usuarios reales: validación con datos simulados y consulta a algún repartidor conocido. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web full-stack que permita gestionar los ingresos y gastos de repartidores de última milla y calcular automáticamente su balance neto, para mejorar la precisión financiera y el control operativo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requerimientos funcionales y las reglas de negocio financieras de repartidores y administradores. 2. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos relacional y el sistema de diseño de la interfaz. 3. Implementar el backend (API REST) con los módulos de ingresos (paquetes y retiros), gastos (combustible) y balance neto. 4. Implementar el frontend con formularios, listados y un dashboard de gráficos de uso simple en terreno. 5. Validar la exactitud de los cálculos y la usabilidad mediante pruebas funcionales. 6. Desplegar la plataforma y documentar el proyecto (manual de usuario e informe final). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se aplicará una metodología ágil iterativa e incremental (Scrum adaptado a un proyecto individual), con iteraciones de dos semanas, un backlog priorizado de historias de usuario y un tablero Kanban para el seguimiento. Etapas: 1. Análisis (S1-S2): entrevistas y observación con repartidores y administradores, levantamiento de requerimientos e historias de usuario, y formalización de las reglas de negocio. 2. Diseño (S3-S4): arquitectura cliente-servidor, modelo entidad-relación y esquema Prisma, contrato de la API y sistema de diseño visual (tema oscuro "Asfalto & Ámbar", CSS puro). 3. Desarrollo incremental (S5-S15): construcción por módulos del backend (Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma 7 con @prisma/adapter-pg) y del frontend (React, Vite, React Router, Axios, Recharts), con separación de responsabilidades (controladores, servicios Axios, hooks y context) y control de versiones con Git. 4. Pruebas (S12-S14): pruebas funcionales de la API y de los cálculos financieros con casos de borde (paquetes fallidos, descuento mayor al monto, fechas a mediodía UTC) y pruebas de usabilidad con usuarios. 5. Cierre (S15-S18): despliegue, manual de usuario, informe final y presentación. Roles y responsabilidades. El proyecto es individual: el estudiante asume los roles de analista, desarrollador, tester y documentador; el docente guía actúa como revisor en hitos y validación de evidencias.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y diseño | Especificación de requerimientos, historias de usuario, reglas de negocio, modelo de datos (ERD / esquema Prisma) y sistema de diseño. | Evidencia el análisis y el diseño que sustentan el desarrollo (Fase 1). |
| Avance | Backend funcional (API REST) | Repositorio con la API operativa de ingresos, gastos y balance, con base de datos PostgreSQL y migraciones Prisma. | Muestra la implementación de la lógica de negocio y de los cálculos financieros. |
| Avance | Informe de avance con prototipo del frontend | Informe del estado del proyecto con capturas y demostración de las vistas principales ya conectadas a la API. | Permite evaluar el progreso, los hitos cumplidos y los ajustes de planificación. |
| Final | Plataforma web desplegada | Aplicación completa (frontend y backend) en línea, con dashboard y gráficos, y código fuente en repositorio. | Producto final que resuelve la problemática planteada. |
| Final | Informe de pruebas y resultados | Casos de prueba, resultados de cálculos financieros y de usabilidad, y correcciones realizadas. | Demuestra la calidad y la exactitud de la solución. |
| Final | Manual de usuario e informe final | Manual para repartidores y administradores, e informe final con conclusiones, evaluación de objetivos y proyecciones. | Documenta el proyecto y permite contrastar resultados con los objetivos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C1 Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas, historias de usuario y formalización de reglas de negocio (ingresos, IVA, gastos, balance). | Notebook, plantillas de documentación | 2 semanas (S1-S2) | Estudiante | Facilitador: reglas ya definidas. Dificultad: acceso a usuarios reales; se usan datos simulados. |
| C2 Diseño y construcción de software | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diagrama de arquitectura, ERD, esquema Prisma, contrato de API y sistema de diseño "Asfalto & Ámbar". | Herramienta de diagramas, Prisma, editor | 2 semanas (S3-S4) | Estudiante | Dificultad: definir bien las entidades; se valida con el docente. |
| C2 Diseño y construcción de software | Configuración del monorepo y entorno | Crear /backend y /frontend, Express, PostgreSQL y Prisma 7 con @prisma/adapter-pg. | Node.js, PostgreSQL, Git/GitHub | 1 semana (S5) | Estudiante | Dificultad: configuración de Prisma 7; se documenta el procedimiento. |
| C2 Diseño y construcción de software | Módulo de usuarios y roles | API y vistas para repartidor y administrador. | Express, Prisma, React | 2 semanas (S6-S7) | Estudiante | Dificultad: manejo de sesiones; se prioriza una solución simple. |
| C2 Diseño y construcción de software | Módulo de ingresos | Registro de paquetes y retiros con cálculo de monto líquido, IVA y bruto. | Express, Prisma, PostgreSQL | 3 semanas (S7-S9) | Estudiante | Dificultad: fechas por zona horaria; se fijan a mediodía UTC. |
| C2 Diseño y construcción de software | Módulo de gastos y balance neto | Gastos de combustible con descuento (mínimo cero) y cálculo del balance neto. | Express, Prisma, PostgreSQL | 2 semanas (S10-S11) | Estudiante | Facilitador: fórmulas ya definidas. |
| C2 Diseño y construcción de software | Desarrollo del frontend | Vistas React, rutas, servicios Axios, hooks/context e íconos SVG inline, con CSS puro. | React, Vite, React Router, Axios | 7 semanas (S6-S12) | Estudiante | Dificultad: conflicto con librerías de íconos; se usan SVG inline. |
| C2 Diseño y construcción de software | Dashboard con gráficos | Gráficos de ingresos, gastos y balance con Recharts. | Recharts, React | 2 semanas (S11-S12) | Estudiante | Dificultad: rendimiento con muchos datos; se agrupan los datos por período. |
| C3 Pruebas, documentación y gestión | Informe de avance | Redacción del informe y demostración del avance a la fecha. | Documento, capturas, repositorio | 1 semana (S9) | Estudiante | Se coordina la entrega con el docente. |
| C3 Pruebas, documentación y gestión | Pruebas funcionales y de usabilidad | Casos de prueba de la API y de cálculos, pruebas con usuarios y corrección de errores. | Postman/Insomnia, datos de prueba | 3 semanas (S12-S14) | Estudiante | Dificultad: tiempo para corregir; se reserva holgura en S15. |
| C3 Pruebas, documentación y gestión | Despliegue y manual de usuario | Publicar la plataforma y elaborar el manual para repartidores y administradores. | Servicio de hosting gratuito, documento | 2 semanas (S15-S16) | Estudiante | Dificultad: configuración del hosting y la base de datos en la nube. |
| C3 Pruebas, documentación y gestión | Informe final y presentación | Informe final, evaluación de objetivos y presentación del proyecto. | Documento, presentación | 3 semanas (S16-S18) | Estudiante | Facilitador: documentación acumulada durante el proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del monorepo y entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de usuarios y roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de ingresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de gastos y balance neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard con gráficos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y de usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.