PROYECTO DE TÍTULO — CAPSTONE

Plataforma Web de Gestión Financiera y Control Operativo para Repartidores de Última Milla

Informe de avance

Integrante: Albert Peña

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Joaquín

Asignatura: Capstone

Santiago de Chile, septiembre de 2026

# Agenda

- Contexto y problemática

- Descripción del proyecto

- Vínculo con el perfil de egreso

- Relación con intereses profesionales

- Factibilidad

- Objetivos generales y específicos

- Metodología

- Evidencias comprometidas

- Plan de trabajo y Carta Gantt

- Cierre y próximos pasos

# 1. Contexto y problemática

Mi papá trabaja como repartidor de última milla, o sea que hace entregas de paquetes y retiros para empresas de logística. Viendo cómo lleva sus cuentas me di cuenta de que todo lo hace a mano: anota en un cuaderno o en el celular, o simplemente calcula de memoria cuánto le tocó ganar en el día. Eso trae varios problemas:

- Se le hace difícil separar bien las entregas exitosas de las fallidas, y como los paquetes fallidos no se pagan, terminan saliendo cálculos mal hechos del monto que realmente le corresponde.

- No hay ningún cálculo automático del IVA ni del monto bruto de cada ingreso, ya sea por paquetes o por retiros.

- Es difícil llevar el registro de los gastos, sobre todo bencina, cuando hay descuentos o cupones de por medio, así que al final del día, semana o mes no queda claro cuánto ganó realmente después de gastos.

- Si alguien tiene que coordinar a varios repartidores, no existe una forma simple de comparar el rendimiento o los ingresos entre ellos.

Este problema afecta directamente a los repartidores, que muchas veces no saben si les está conviniendo trabajar o no después de descontar los gastos, y también a quien administra un equipo chico de repartidores, porque no tiene ninguna herramienta simple para ver esos números juntos. Por eso decidí hacer este proyecto: es un problema que veo de cerca en mi propia casa y que creo que puedo resolver con lo que he aprendido en la carrera.

# 2. Descripción del proyecto

Mi proyecto es una plataforma web full-stack que le permite a un repartidor registrar sus ingresos y gastos, y calcular automáticamente cosas como el IVA o el monto líquido, sin tener que hacerlo a mano. También pensé en un lado para el administrador, que puede ver toda esa información de forma resumida.

En una frase: quiero que la plataforma haga automáticamente el desglose financiero de los repartidores (ingresos, gastos e IVA) y que el administrador pueda ver esa información de forma ordenada.

El sistema tiene dos partes:

- Parte del repartidor: puede registrar ingresos en modo "Paquetes" (entregas exitosas, fallidas, valor por paquete, IVA y monto líquido calculado solo) o en modo "Retiros". También registra sus gastos (bencina con descuentos, mantención, otros), puede filtrar por semana, mes o histórico, y ver un historial de todos sus movimientos.

- Parte del administrador: un panel con las métricas de todo el equipo (ingresos, gastos, balance), gráficos que muestran cómo van cambiando en el tiempo, comparaciones entre repartidores, y la posibilidad de revisar o corregir transacciones.

Para construirlo usé Node.js con Express y PostgreSQL en el backend, con Prisma como ORM (usando el adaptador @prisma/adapter-pg que pide la versión 7), y React con Vite en el frontend, usando Recharts para los gráficos. También hice mi propio estilo visual, que le puse "Asfalto & Ámbar", pensado para que se vea bien y sea fácil de usar en el celular mientras se está trabajando en terreno.

# 3. Vínculo con el perfil de egreso

Haciendo este proyecto he ido usando varias cosas que vi en distintos ramos de la carrera:

| Competencia | Dónde se ve en mi proyecto |
| --- | --- |
| Desarrollo web | Hice todo el frontend en React con Vite (páginas, componentes, rutas protegidas) y el backend con Express, que expone una API REST que el frontend consume con Axios. |
| Base de datos SQL | Modelé las tablas en PostgreSQL (usuarios, repartidores, transacciones) y las implementé con Prisma ORM, con sus relaciones y estados (roles, tipo de transacción, etc.). |
| Gestión de proyectos | Como lo hago solo, tuve que planificar yo mismo las etapas (análisis, diseño, desarrollo, pruebas) y decidir qué funcionalidades priorizar para no quedarme sin tiempo. |
| Gestión de riesgos | Pensé en los riesgos de hacer el proyecto solo (por ejemplo, no tener con quién repartir el trabajo) y por eso acoté bien el alcance para que fuera realista. |
| Diseño de prototipos | Antes de programar definí cómo se iba a ver la interfaz (mi estilo "Asfalto & Ámbar") y cómo iba a ser el flujo de uso tanto para el repartidor como para el administrador. |

# 4. Relación con intereses profesionales

Este proyecto me importa mucho a nivel personal porque no es un problema inventado: es algo que veo directamente en mi casa, con mi papá. Eso me sirve bastante porque puedo probar cada función con un caso real y no con algo hipotético.

Además, me interesa seguir desarrollándome en desarrollo full-stack, y este proyecto me permite practicar hartas cosas que quiero usar después en el trabajo: hacer una API REST, modelar datos con reglas de negocio (como las fórmulas de IVA y montos líquidos), y armar interfaces distintas según el tipo de usuario que las usa.

# 5. Factibilidad

## Tiempo disponible

Estoy haciendo este proyecto solo, así que tengo que compatibilizarlo con los demás ramos del semestre. Por eso acoté el alcance a dos partes (repartidor y administrador), para que fuera algo que pudiera terminar bien en los plazos del Capstone.

## Materiales y recursos

Todo lo que uso es gratis y de código abierto: Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, React y Vite. No necesito pagar licencias ni nada especial, y desarrollo todo desde mi computador.

Para que el proyecto no se quede solo en mi computador, conecté el repositorio de GitHub con Cloudflare, así que cada vez que subo cambios se despliega solo a internet. Lo único que pagué fue el dominio, que me costó 10 dólares en Cloudflare, así que el proyecto ya está disponible como un sitio real y no solo corriendo en local.

## Factores externos y riesgos

- Como lo hago solo, si me pasa algo o me atraso en otro ramo, puede afectar el avance. Para eso traté de priorizar primero lo más importante (los cálculos y el registro) antes que cosas extra.

- No tengo una empresa detrás que me pida cosas ni que dependa de esto, lo que es bueno porque no me cambian los requisitos a mitad de camino, pero también significa que para saber si algo sirve o no dependo bastante de mostrárselo a mi papá y ver qué opina.

- Un riesgo técnico que ya tuve que resolver: Prisma 7 obliga a usar el adaptador @prisma/adapter-pg, así que tuve que configurarlo bien desde el principio en el backend.

# 6. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita a los repartidores de última milla registrar y controlar sus ingresos y gastos de forma precisa, y que le dé al administrador una visión general del desempeño financiero del equipo.

## Objetivos específicos

- Diseñar el modelo de datos y el backend (Node.js, Express, PostgreSQL y Prisma) para que calcule automáticamente los montos líquidos, el IVA y los balances según las reglas del rubro.

- Desarrollar la parte del repartidor, donde pueda registrar ingresos (por paquetes o por retiros) y gastos (bencina, mantención, otros), con filtros por fecha e historial de movimientos.

- Desarrollar el panel del administrador, con métricas resumidas, gráficos de tendencia y comparación de rendimiento entre repartidores.

- Implementar el login y los permisos por rol (administrador / repartidor) para que la información financiera quede protegida.

# 7. Metodología

Como hago el proyecto solo, no hay roles que repartir entre integrantes; yo mismo me encargo de todas las etapas, desde el análisis hasta las pruebas. Organicé el trabajo más o menos así:

- Primero definí las reglas de negocio: cómo se calcula cada ingreso (paquetes y retiros), el IVA, y los gastos con descuento en bencina, conversando bastante con mi papá para entender bien cómo funciona en la práctica.

- Después diseñé la arquitectura: separé el proyecto en backend y frontend (monorepo) y armé el modelo de la base de datos.

- Fui desarrollando módulo por módulo: primero el login, después el registro de transacciones (ingresos/gastos) y los reportes, y por último el panel del administrador.

- Fui probando a mano que los cálculos dieran bien (montos líquidos, IVA, balance) y que los flujos principales funcionaran sin errores.

- Por último fui ajustando la interfaz con mi estilo "Asfalto & Ámbar", pensando en que se use fácil desde el celular en terreno.

# 8. Evidencias comprometidas

| Evidencia | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Repositorio Git del proyecto (backend y frontend) | Código fuente | Disponible |
| Esquema de base de datos (Prisma schema) | Modelo de datos | Implementado |
| API REST documentada (rutas de usuarios, repartidores, transacciones y reportes) | Backend funcional | Implementado |
| Módulo Repartidor (registro de ingresos y gastos) | Frontend funcional | Implementado |
| Panel Administrador (dashboard y gráficos) | Frontend funcional | Implementado |
| Capturas de pantalla / demostración en vivo del sistema | Evidencia visual | A presentar |
| Documento de reglas de negocio (fórmulas financieras) | Documentación | Disponible |

# 9. Plan de trabajo y Carta Gantt

El proyecto se planificó entre el 28 de agosto de 2026 y el 28 de noviembre de 2026, distribuido en ocho etapas secuenciales:

| Etapa | Inicio | Término |
| --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento de requerimientos y reglas de negocio | 28/08/2026 | 06/09/2026 |
| 2. Diseño de arquitectura y modelo de datos | 07/09/2026 | 20/09/2026 |
| 3. Desarrollo del backend (login, transacciones, reportes) | 21/09/2026 | 11/10/2026 |
| 4. Desarrollo del módulo repartidor (frontend) | 12/10/2026 | 25/10/2026 |
| 5. Desarrollo del panel administrador (frontend) | 26/10/2026 | 08/11/2026 |
| 6. Despliegue en internet (GitHub + Cloudflare) | 09/11/2026 | 12/11/2026 |
| 7. Pruebas funcionales y ajustes de interfaz | 13/11/2026 | 22/11/2026 |
| 8. Documentación final y cierre | 23/11/2026 | 28/11/2026 |

Carta Gantt

| Etapa | Ago | Sep | Oct | Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Requerimientos y reglas de negocio |  |  |  |  |
| 2. Arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo del backend |  |  |  |  |
| 4. Módulo repartidor (frontend) |  |  |  |  |
| 5. Panel administrador (frontend) |  |  |  |  |
| 6. Despliegue (GitHub + Cloudflare) |  |  |  |  |
| 7. Pruebas y ajustes de interfaz |  |  |  |  |
| 8. Documentación y cierre |  |  |  |  |

# 10. Cierre y próximos pasos

Hasta ahora ya tengo funcionando el login, el registro de transacciones (ingresos y gastos) y los paneles del repartidor y del administrador. Para la Fase 2 me gustaría seguir con esto:

- Mejorar cómo se ve y se usa la parte del repartidor en el celular, ya que la va a usar en terreno.

- Agregar más validaciones y probar mejor que los cálculos financieros no fallen.

- Sumar más reportes en el panel del administrador (por ejemplo, exportar datos).

- Mostrarle el sistema a mi papá para que lo use de verdad y me diga qué mejorar.

Espacio para preguntas.